ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МБДОУ ПГО «Детский сад № 32 общеразвивающего вида»

на 2020-2023 г.г.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией/ рекомендации в адрес ОО | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| 1. Поддерживать актуальность и полноту информации на стендах в помещении образовательной организации на прежнем уровне | 1.Систематическое обновление сайта и информационных стендов в ДОУ, в соответствии с нормативно-правовыми актами 1раз в 10 дней. 2. Дополнительное открытие страниц в социальных сетях: одноклассники, вконтакте. | до 1.04.2021 г. | Шилкова О.Н., ст.воспитатель |  |  |
| 2. Поддерживать актуальность информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование | Проведение разъяснительной работы на родительских собраниях о дистанционных способах обратной связи на официальном сайте. 2. Поддержание актуальности информации в разделе: «Часто задаваемые вопросы» 3. Проведение анализа обращений граждан не менее 1 раза в квартал. | до 1.04.2021 г. | Неволина О.Н., ст.воспитатель |  |  |
| 3. Усилить работу по популяризации фициального сайта bus.gov.ru | Размещение ссылки на buz.gov.ru с результатами НОК 2.Размещение плана и отчета по итогам НОК в 2019 г. | 31.01.2020 г. | Шилкова О.Н., ст.воспитатель |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| 4. Улучшить условия комфортности оказания услуг | 1.Оснащение и зонирование детских площадок игровым оборудованием для прогулок. 2. Проведение разъяснительной работы с родителями по графику работы ДОУ на родительских собраниях. 3. Контроль за работой бракеражной комиссии. 4. Контроль пищеблока мед.работником (1 раз в 10 дней) 5.Контроль питания членами Совета родителей с последующим составлением акта проверки. 6.Ремонт цоколя. 7. Ремонт крыши. 8.Ремонт кровли. 9.Ремонт туалетов в группах № 6, 2. 10. Замена моек и душевых насадок. 11. Контроль за питьевым режимом. 12. Направление обращения в Администрацию ПГО по оборудованию парковки. 13. Установка кодовой панели в гр. № 3. 14. Дооборудование видеонаблюдением. 15. Заключение контракта с охранным предприятием по обеспечение детского сада физической охраной. 16. Приобретение игрового материала для обогащения РППС. 17.Приобретение компьютерного оборудования. 18. Обращение в Администрацию ПГО по благоустройству прилегающей территории. 19. Подача заявок на вакантные должности в учреждения СПО, ВПО, Центр занятости. 20. Проведение разъяснительной работы по оказанию добровольной благотворительной помощи в ДОУ на основании Порядка оказания добровольной благотворительной помощи. | до 1.04.2021 г. | Вохмякова И.Н., заведующий Калинина Н.В., зам. по АХЧ Шадрина А.В, специалист по ОТ Мед.работник Председатель СР Калинина Н.В., зам. по АХЧ Шадрина А.В, специалист по ОТ Калинина Н.В., зам. по АХЧ Вохмякова И.Н., заведующий |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| 5. Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | Подготовка обращения в Администрацию ПГО по оборудованию стоянок для инвалидов. Оборудование поручнями. Оборудование входных групп пандусами. Приобретение сменных кресел-колясок. | до 2021 г. до 2028 г. | Калинина Н.В., зам.зав.по АХЧ |  |  |
| 6. Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Оборудование звуковой и зрительной информацией для инвалидов по слуху и зрению. Заключение договора со специализированной организацией для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Обеспечение предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме или на дому: разработать положение. | до 2028 г. | Калинина Н.В., зам.зав.по АХЧ Шилкова О.Н., ст.воспитатель |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| 7. Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Проведение работы с сотрудниками по повышению доброжелательности и вежливости: тренинги, мастер-классы по повышению культуры поведения. Ознакомление вновь пришедших сотрудников с Правилами трудового распорядка и Кодексом педагогической этики. | до 1.04.2021 г. | Никулина С.В., педагог-психолог Шадрина А.В, специалист по ОТ |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| 8. Продолжить работу по повышению уровня готовности родителей рекомендовать ДОУ родственникам и знакомым | 1. Проведение работы с родителями на родительских собраниях о готовности их рекомендовать детский сад другим родителям. | до 1.04.2021 г. | Вохмякова И.Н., заведующий |  |  |
| 9. Продолжать работу по повышению уровня удовлетворенности организационными условиями. | 1. Проведение родительских собраний (сентябрь) по ознакомлению родителей с ООП МБДОУ ПГО «Детский сад № 32». 2.Проведение общего родительского собрания по презентации дополнительных образовательных услуг. 3. Ознакомление с локальными актами ДОУ родителей вновь зачисленных детей на организационном собрании. | до 1.04.2021 г. | Вохмякова И.Н., заведующий |  |  |